Min plan följer mina punkter från första till sista.

1. Undersökning och skiss 3-4 timmar.
2. Första sidan ska innehålla en bildgalleri, ladda ner knappen, nav bar till andra och tredje sidan, responsiv, mycket bilder. Bildgalleri ska man kunna lägga till flera bilder. Bakgrundsfärg ska va samma som tjejhack. Logga och intressant information som lockar en att vilja gå på kursen. Det ska innehålla information om när nästa tjejhack ska va, kunna ändra det och stort så det är synligt. Kanske en kalenderfunktion och typ missa inte chansen. Lite tips inför dagen. 7-8 timmar
3. Lite om bakgrunden på andra sidan. Det skall innehålla information om mentorerna, både gamla och nya. Bild och namn och kanske viktig information om det är exempelvis en lärare eller liknande. Allmän information om hur många som tyckte om det. 5 timmar
4. Tredje sidan ska endast innehålla vägbeskrivning och vilket klassrum osv och social medias sida. 3 timmar
5. Sist men inte minst en sida med quiz som kan vara förberedande inför kursen med 10 frågor. 5 timmar.
6. Felsökning genom att använda w3c validator och kolla med kunden om nåt behöver ändras. 3 timmar.
7. Justeringar. 1 timme.

Program som används är bootstrap och flex box.

Bilder från frippe(loggan) och frpn pixaby.

Inlämning 24/5